叙永县宝元村有风来民宿项目

劳务分包

比选报价招标文件

招标人：四川沪华建筑工程有限公司

2022年5月

第一章  招标邀请公告

我公司对叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包项目拟采用在四川叙兴实业集团有限公司劳务协作库内通过比选报价方式确定劳务单位，特邀符合本次招标需求的劳务单位参于报价。

投标人应仔细阅读本公告的所有内容，按照公告的要求在规定时间内提供有效的响应文件，否则，投标将被拒绝。

一、项目概况：

1、招标人：四川沪华建筑工程有限公司

2、项目名称：叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包。

3、项目基本情况及概况：

以宝元村老茶厂为旧址，修建特色民宿，配套建设相关娱乐休闲设施。新建建筑物约1860m²，层数二层，结构形式为砖混结构，基础形式为独立基础 。本次招标范围为基础劳务、主体劳务（装饰装修及配套设施不在本次招标范围内），本次招标劳务估算产值约300万元，项目概况详见效果图。

4、资金来源：东西部协作资金、业主自筹。

5、建设地点：泸州市叙永县宝元村老茶厂。

6、项目总投资：1500万元。

7、工期要求：自进场之日起80天。

8、质量要求：达到国家现行质量标准。

9、付款方式：

9.1按每月完成工程量按实收方确认产值的80%支付；项目竣工验收支付至完成总工程量的90%；待工程结算书审计部门审计完毕，出具审计报告后拨付审定结算总价款的97%（扣除3%的质量保证金），本次划款应提供审定金额的等额增值税专用发票。

9.2质量保修金退还：自竣工验收合格之日起计算，保修期（一年）满后10日内一次性退还质量保修金，不计利息。每次进度划款时收款单位应提供3%增值税专用发票。

9.3付款方式为对公转账方式。

9.4民工工资由投标人按月提供民工工资实名制花名册，民工工资实名制专户发放。

二、投标人资格要求

1、四川叙兴实业集团有限公司劳务协作库内企业。

2、投标人需配备1名施工员、1名安全员（带C证），中标后施工期间以上投标人员必须人证合一，每月在工地现场工作时间不低于25天，施工期间不得更换人员；投标人应根据总承包单位要求，严格按照倒排工期配备相应人员。

3、本项目不接受联合体参与投标。

4、分包/转包：不允许。

三、招标文件获取时间、地点

1、招标文件于本公告发布之日起至2022年5月14日11:00（北京时间）,在四川叙兴实业集团有限公司招投标采购中心（叙永县叙永镇和平社区永宁大道48号二楼业务部）获取比选文件，或通过四川叙兴实业集团有限公司官网（http://www.xxsyjt .cn/）及“叙兴集团劳务协作库”微信群获取比选文件。

- 2、采购人不提供邮购比选文件服务。

- 为防止信息泄露，供应商如需电子招标文件，请自备U盘、移动硬盘等外部存储设备进行现场拷贝，不支持通过网络发送招标文件及相关附件表格。

四、投标文件的递交时间及开标时间

1、投标文件递交截止时间为：2022年5月14日 11  时00分前，地点为四川叙兴实业集团有限公司招投标采购中心（叙永县叙永镇和平社区永宁大道48号二楼开标室）。

2、投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达、未按要求提供相关资料、密封和标注错误的投标申请文件，将不予接收。本次比选不接收邮寄的方式。

五、公告发布

本招标邀请公告在四川叙兴实业集团有限公司官网（http://www.xxsyjt .cn/）及“叙兴集团劳务协作库”微信群中以公告形式发布。

六、联系方式

招标人：四川沪华建筑工程有限公司

联系人：蒋先生

联系电话：19182790037

# 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价区间 | 本项目因暂无施工图及预算清单，本次招标采用费率形式招标。报价按叙永县财政评审中心评审清单，扣减甲供材部分（钢筋、水泥、砂、石、砖、混凝土部分）下浮15%-23%为报价区间，报价比例保留小数点后两位，投标人报价≤15%或≥23%作废标处理。 报价包括：包工（包含所有零星用工）、包施工工具、包除招标人提供的材料外的所有施工材料。以施工图及清单内工作，投标人应综合考虑所需管理人员、人工（含机具设备所需的操作工等相关作业人员）、材料（除招标提供的材料以外的其他辅材）、施工工艺等。（除设计变更和业主、监理共同另行确定的内容外） |
| 2 | 人员要求 | 需配备1名施工员、1名安全员（带C证），中标后施工期间以上投标人员必须人证合一，每月在工地现场工作时间不低于25天；投标人应根据总承包单位要求，严格按照倒排工期配备相应人员，施工期间不得更换人员。与招标人签订合同时，中标人需提供人员资质证书。 |
| 3 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额为15万元（现金缴纳）。 2.履约保证金缴纳时间：中标人在收到中标通知书后，3日内以转账的形式将履约保证金足额缴入为招标人指定的账户。凭履约保证金缴纳凭证原件，与招标人签订劳务分包合同。 履约保证金退还：竣工验收报告出具后10日内无息退还。 |
| 4 | 投标有效期 | 90个日历天，从递交响应文件截止之日起计算。 |
| 5 | 废标条件 | 1、未按照招标文件要求提供响应文件资料； |
| 6 | 无效标条件 | 1、未按要求密封的； 2、响应文件未按招标文件要求签署、盖章的； 3、投标报价不符合招标文件要求的； 4、不具备招标文件中规定的资格要求的； |
| 7 | 安全要求 | 投标人承包本项目所产生的所有安全责任事故均由承包人承担。 |
| 8 | 验收标准 | 满足设计及现行规范相关要求满足项目验收。 |
| 9 | 投标文件密封要求 | 1.投标人应在投标文件正本封面上注明投标人名称、项目名称。 2.投标文件应胶装装于密封袋内，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，并写明于2022年5月14日11:00前不得开启字样。 3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖鲜章。 |
| 10 | 投标文件的递交 | 1.投标人营业执照复印件、劳务资质证书复印件 2.法定代表人授权书、企业法人身份证明、被委托人身份证明 3.投标报价函 4.管理人员到位承诺函 5.承诺函 6.保障农民工工资承诺书 |
| 11 | 投标文件递交时间和地点 | 投标文件递交截止时间： 2022年5月 14日11:00（北京时间）； 递交地点：四川叙兴实业集团有限公司招投标采购中心（叙永县叙永镇和平社区永宁大道48号二楼开标室） |
| 12 | 签订合同 | 收到中选通知书后3日内缴纳履约保证金并签订合同,否则视为放弃中选，招标人有权将投标人列入叙兴集团劳务协作库黑名单，并没收其缴纳的入库保证金。招标人可另行确定中选人或重新招标。 |
| 13 | 供应商质疑 | 本项目对于招标文件的质疑、采购过程的质疑、采购结果的质疑均由四川叙兴集团有限公司招投标采购中心负责答复。 联系人：蒋先生 联系电话：19182790037 地址：四川叙兴实业集团有限公司招投标采购中心业务部（叙永县叙永镇和平社区永宁大道48号二楼） 注：供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围。 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 15 | 结果公告 | 供应商资格审查情况、报价情况、得分情况、磋商结果等在四川叙兴实业集团有限公司官网（http://www.xxsyjt.cn/）及“叙兴集团劳务协作库”微信群中以公告形式发布。 |
| 16 | 中标通知书领取 | 请中标人凭有效身份证明证件到招标人办公室（四川沪华建筑工程有限公司）领取中标通知书。 联系人：杨女士 联系电话：18980247230 |
| 17 | 监督电话 | 四川叙兴实业集团有限公司纪检办18148042218 |

- 第三章   评标办法

- 一、开、评标小组的组成

- 开标成员由四川叙兴实业集团有限公司纪检办、招标人代表、招投标采购中心人员共同开标，评标人员由招标人代表、项目部、内审部共同评标。

- 二、评标流程

1、评标办法：最低评标价法。按叙永县财政评审中心评审清单，扣减甲供材部分（钢筋、水泥、砂、石、砖、混凝土部分）下浮15%-23%为报价区间，报价比例保留小数点后两位，投标人报价≤15%或≥23%作废标处理。

2、初步评审

评标小组对投标响应文件进行资格性和符合性检查。其中资格性检查包括资格证明，符合性检查包括投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等。

3、响应文件的澄清

评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

4、确定中标单位

报价下浮比例最高的作为中标候选人。出现并列报价的，从并列报价的投标人进行抽取中标。中标后三天内不按要求缴纳履约保证金及签定合同的，取消中标资格，招标人可按中标顺序往后顺延确定中标人，或重新组织招标。

- 第五章    投标文件应包括的内容及装订顺序

- 投标文件封面

- 投标人营业执照复印件、劳务资质证书复印件

- 三、法定代表人授权书、企业法人身份证明、被委托人身份证明

- 四、投标报价函

- 五、管理人员到位承诺函

- 六、承诺函

- 七、保障农民工工资承诺书

注：以上资料每页须加盖鲜章。

## 一、投标文件封面格式

项目名称：叙永县宝元村有风来民宿项目

比

选

报

价

投

标

文

件

投标人（盖章）：

年     月     日

## 二、投标报价函

四川沪华建筑工程有限公司：

- 我单位自愿参加叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包项目投标，报价如下：

| 序号 | 项目标段 | 投标下浮比例 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包项目 |  | 自进场之日起80天 |  |

注：1、报价最多保留两位小数。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

三、承诺函

- 四川沪华建筑工程有限公司：

- 我公司作为本次劳务比选活动的投标人，根据比选公告要求，现郑重承诺如下：

- 1.投标人是四川叙兴实业集团有限公司劳务协作库内企业，具备独立企业法人资格；

- 2.承诺质量要求达到国家现行标准。

- 3.承诺满足设计及现行规范相关要求满足项目验收。

- 4.承诺工期要求严格按照自进场之日起80天内完工。

- 5.承诺每标段按要求配备1名施工员、1名安全员（带C证），中标后施工期间以上人员人证合一，每月在工地现场工作时间不低于25天，施工期间人员不得变更；根据总承包单位要求，严格按照倒排工期配备相应人员，施工现场工人人数需满足所有点位同时进场施工要求。

- 6.承诺投标人公司及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

- 7.承诺中标后3日内缴纳履约保证金并签订合同。

- 8.承诺针对本项目不进行转包/分包。

- 9.若我公司中取多个标段，亦承诺按照招标人要求每标段配备相应现场施工管理人员。

- 若我公司违反上述承诺，叙兴集团有权没收入库保证金并清退出劳务协作库。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 投标人名称（加盖公章）：

- 法定代表人（签字）：

日  期：    年     月   日

四、法定代表人授权书

四川沪华建筑工程有限公司：

本人系          （投标单位）法定代表人:   （姓名），现授权委托      （姓名）同志，身份证号：           ，代表本公司参加                 （招标项目名称）的投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

（后需附被授权人身份证复印件盖章）

投标人（盖章）：

法定代表人：

被授权人：

年   月   日

## 五、企业法人身份证明

兹证明        （姓名），性别：      ，身份证号：                 ，职务：          ，系我单位                        （公司全称）         法定代表人，特此证明。

（后需附法人身份证复印件盖章）

投标人（盖章）：

年    月   日

## 六、管理人员到位承诺函

四川沪华建筑工程有限公司：

我单位对叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包进行投标，按招标文件配备1名施工员、1名安全员（带C证），中标后施工期间以上投标人员必须人证合一，每月在工地现场工作时间不低于25天，施工期间人员不得变更；根据总承包单位要求，严格按照倒排工期配备相应人员，各包施工现场工人人数需满足所有点位同时进场施工要求。

特此承诺。

投标单位（签章）

年   月   日

## 七、保修与质量回访承诺

四川沪华建筑工程有限公司：

我单位对叙永县宝元村有风来民宿项目劳务分包比选报价进行投标，并对所中标包的质量予以保证，保修期为1年。质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

质保金按审定金额的3%计取。

质保金退还：3%质保金退还：保修期满后，10日内扣除发包人应当产生的维修费用后（这是指因承包人责任产生的维修费用），无息返还。

- 质量保修期内有任何维修、返修均由我单位负责，如在收到发出的指令后2日内没有进行维修或返修的，由你方自行组织人员进行维修、返修，所产生的费用在缺陷保证金中扣除。

- 质量回访时间：竣工验收前30日内指定专人对项目进行检查；质量保修期满前30日内指定专人对项目进行检查、回访。

特此承诺。

投标单位（签章）

年   月   日

## 八、保障农民工工资承诺书

四川沪华建筑工程有限公司：

为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人以    公司法定代表人的身份，就我公司承接的      劳务分包工程，郑重承诺：

1.严格遵守《劳动法》《保证农民工工资支付条例》等国家和地方关于农民工用工及工资支付的有关规定。

2.按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》，明确工资发放方式、标准及支付时间等。

3.将农民工工资按月足额支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

4.我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的民工的用工管理。

5.我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，及时按承包方要求送交各项资料。

6.我公司民工工资的支付工作接受承包方的监督管理，若本公司出现违反民工工资支付相关法律法规及本承诺书条款的行为，全部责任由我公司承担。

7.若发生拖欠或克扣民工工资行为造成民工讨薪、上访等事件，本公司愿意接受相关部门处罚，并配合解决。

承诺单位：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

承诺时间：